číslo smlouvy: 27_08_010                                                                                      celkový počet stran včetně příloh: 7

SMLOUVa  O  DÍLO

Akce: „Montáž optického vedení v obci Libčice“

| Objednatel : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bankovní spojení : |  |  |  |
| číslo účtu : |  |  |  |
| IČO : |  |  |  |
| DIČ : |  |  |  |
| zastoupen : |  |  |  |
| o technických věcech oprávněn jednat: |  |  |  |

a

| Zhotovitel : | ELEKTROSERVIS Mělník s.r.o. Na Průhoně 3412, 276 01 Mělník |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bankovní spojení : |  | ČS Mělník |  |
| číslo účtu : | 468790319/0800 |  |  |
| IČO : | 272 23 078 |  |  |
| DIČ : | CZ 272 23 078 |  |  |
| zastoupen : | p. Zdeňkem Šimáněm |  |  |
| o technických věcech oprávněn jednat : |  |  | p.Šimáně, p. Sankot, p. Lipavský |

uzavírají podle par. 536 a násl. Obchodního zákoníku  č. 513/ 1991 Sbírky  za níže uvedených podmínek tuto Smlouvu o dílo:

Odd. I. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele montáž optického kabelového vedení v obci Libčice, dle předloženého nákresu objednatelem, v rozsahu Fáze I, tj. červená, světle modrá a tmavě modrá trasa vyznačená v předloženém nákresu.

2. Objednatelem předložený nákres trasy optického vedení je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

Odd. II. Cena a její splatnost

1. Celková cena za dílo jestanovena v Cenové nabídce zhotovitele ze dne  5/8/2010.

Cena celkem bez DPH 20% za zhotovení prací………………………………..103.680,- Kč

Slovy: stotřitisícšestsetosmdesátkorunčeských.

2. Platební podmínky byly stanoveny vzájemnou dohodou objednatele a zhotovitele takto:

2.1. Objednatel uhradí zhotoviteli před započetím prací zálohu ve výši 60.000,-Kč, na základě zálohové faktury vystavené zhotovitelem.

2.2. Celková cena za dílo, po zúčtování zaplacené zálohy, je objednatelem splatná po řádném ukončení a předání předmětu díla zhotovitelem objednateli.

2.3. Cena za dílo je objednatelem splatná bankovním převodem na účet zhotovitele se splatností faktury 14 dní.

2.5. Cenová nabídka neobsahuje cenu za potřebný montážní a kotvící materiál, ten je předmětem dodávky objednatele.

2.6. Cenová nabídka zhotovitele ze dne 5.8.2010 je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

Odd. III. Lhůty a termíny

1. Zahájení prací: dle vzájemné dohody po podpisu smlouvy o dílo, předpoklad 15.9.2010.

2. Ukončení prací:  dle vzájemné dohody v závislosti na postupu prací, předpoklad 15.10.2010.

Odd. IV. Ostatní ujednání

3. Provedením a řádným ukončením díla, resp. prací na úsecích se rozumí předání předmětu díla objednateli bez vad a nedodělků. Za tím účelem objednatel při předávání a přejímání předmětu díla zajistí odbornou prohlídku provedených prací a konstrukcí s jednoznačným závěrem, zda předmět díla má - nemá zjevné vady a nedodělky.

4. O předání předmětu díla bude mezi objednatelem a zhotovitelem sepsán zápis. Předmět díla jsou oprávněni předat a převzít statutární orgány, jejich zástupci, stavbyvedoucí a technický dozor. Závazek zhotovitele dodat předmět díla objednateli je splněn předáním předmětu díla v zápise sepsaném ve smyslu předchozího odstavce.

## 5. Vlastnické právo objednatele k zařízení dodaného a zamontovaného zhotovitelem přechází na objednatele dnem, kdy zaplatil celou cenu za dílo zhotoviteli.

## 6. Případné vícepráce, nebo méněpráce, oproti cenové nabídce, budou písemně zapsány , jejich cena a termín realizace budou řešeny formou dodatků k této smlouvě o dílo.

## 7. Předmětem této smlouvy o dílo nejsou zemní, výkopové a stavební práce nezbytné pro realizaci díla.

## 8. Smlouva vstupuje v platnost a účinnost podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.

## 9. Předmětem této smlouvy o dílo není zhotovení statického posudku konstrukcí stávajících stožárů veřejného osvětlení.

## 10. Zhotovitel zajistí po podpisu smlouvy před zahájením prací zajištění statického posudku atestovaným technikem. Cena za statický posudek bude účtována dle skutečných nákladů.

11 Případné opravy nebo výměny stožárů a lamp nutné k provedení díla budou  dojednány před započetím prací na základě statického posudku. Tyto práce nejsou součástí této smlouvy a budou řešeny dodatkem.

- Zhotovitel nezodpovídá za ochranu  všech materiálů pře poškozením a odcizením v průběhu montáže vedení, mimo pracovní dobu zhotovitele.

- Zhotovitel odpovídá za poškození nebo zničení stavby až do převzetí zhotovené stavby objednatelem, pokud toto poškození nebo zničení zavinil svojí činností na stavbě

- Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu způsobenou objednateli nebo třetím osobám prováděním touto smlouvou sjednaného plnění nebo v souvislosti s tímto plněním.

- Zhotovitel je povinen upozornit kdykoli během plnění dle této smlouvy, že pokyny objednatele jsou nevhodné nebo že podklady poskytnuté objednatelem jsou nesprávné nebo že podle nich dílo nelze provést řádně a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, nebo že výsledek plnění by mohl být označen za protiprávní.

Odd V – Vedení staveního deníku, Stavební dozor

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník sloužící jako doklad o průběhu provádění díla v souladu se zák. č. 183/2006 Sb. v platném znění.

2 .Stavební deník bude veden ode dne předání staveniště až do termínu odstranění vad a nedodělků vytčených při předání a převzetí díla objednatelem. Zápisy do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zástupci zhotovitele a objednatele uvedení v záhlaví této smlouvy, popř. jejich zástupci a stavební dozor dle odst. 3.

3. Technický dozor bude v průběhu výstavby zejména sledovat, zda práce jsou prováděny dle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím veřejnoprávních orgánů. Na zjištěné nedostatky upozorní telefonicky, případně je oznámí zhotoviteli doporučeným dopisem. Technický dozor je oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské škody.

4. Dozor nad průběhem stavby za objednatele povede p. Miloš Kapoun a p. Jaroslav Drážďanský. Zhotovitel je povinen umožnit stavebnímu dozoru vstup na staveniště, kontrolu v průběhu stavby a provedení zápisů ve stavebním deníku.

5. Zhotovitel se zavazuje nejméně 1 den předem informovat objednatele o provádění zásadních prací na díle a přizvat objednatele ke kontrole při provádění takových zásadních prací.

Odd. V. Jakost díla a záruky

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu s čsn.

2. Zhotovitel se zavazuje k těmto zárukám:

24 měsíců na  montáž Kabelového vedení a jeho příslušenství

Záruka se nevztahuje  na  závady  na  zařízeních  dodaných  objednatelem, a na závady vzniklé opotřebením a provozem zařízení.

- Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v době předání díla. Zjevné vady, jež má dílo v době předání, musí být výslovně uvedeny v zápise o předání a převzetí stavby. Zhotovitel rovněž zodpovídá za vady díla, které vznikly až po předání předmětu díla, pokud tyto způsobil porušením svých povinností.

- Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění oprávněně reklamované vady 	nejpozději však do 15 dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud smluvní  strany nedohodnou jiný termín, a vady odstraní v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne vždy písemnou formou. Doba od uplatnění práva ze záruky až do provedení opravy se nezapočítává do záruční doby. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání.

- Jestliže zhotovitel neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtách dle odst. 3, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám nebo jejich provedením pověřit třetí osobu 	nebo jejím prostřednictvím zakoupit nebo vyměnit vadnou část díla. Takto vzniklé prokazatelné náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury.

- Zhotovitel se odpovědnosti za vady zprostí, jestliže:

- bez souhlasu zhotovitele kdokoliv zasáhne do stavby nebo zařízení, které bylo dodáno zhotovitelem, aniž by se jednalo o běžnou údržbu

- vada reklamovaná objednatelem byla způsobena nebo zhoršena zanedbáním běžné údržby, nevčasnou reklamací nebo nedodržením písemných pokynů zhotovitele předaných objednateli v rámci předání a převzetí díla

- reklamovaná vada vznikla nezávisle na kvalitě dodávky, zejména v důsledku extrémních povětrnostních podmínek

Oddíl VI – Pojištění odpovědnosti zhotovitele

Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění odpovědnosti u xxxxx  (číslo pojistné smlouvy xxxxxx), pro případ škody způsobené na majetku objednatele a zároveň na majetku třetích osob.

Odd. VII. Některé následky porušení závazků zhotovitele a objednatele

1. Dojde-li k prodlení na straně zhotovitele s předáním díla, může objednatel uplatnit  smluvní pokutu ve výši  0,5% z ceny za dílo za každý den prodlení.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit pokud zhotovitel nebude vykonávat smluvní práce řádně a v dohodnutých termínech.

3. Nezaplatí-li objednatel včas cenu za dílo, může zhotovitel uplatnit úrok  z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení.

4. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel neposkytne spolupůsobení, na kterém je závislé včasné plnění závazků.

5. Strana, která jednostranně odstoupí od smlouvy bez právního důvodu, uhradí straně druhé náklady za dosud provedené plnění včetně zakoupeného materiálu.

Odd. VIII. Závěrečná ustanovení

Vzájemné vztahy obou stran se řídí touto smlouvou a obchodním zákoníkem. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 exemplář. Jakékoliv změny a dodatky k této smlouvě mají platnost pouze tehdy, jsou-li učiněny písemnou formou a podepsány oprávněnými zástupci obou stran.

V  Mělníku dne: xxxxxx2010              	           	V  Mělníku  dne : xxxxx2010

--------------------------------------			       -----------------------------------

objednatel				 		  	zhotovitel

Příloha č.1 – cenové nabídka zhotovitele,  ze dne 5/8/2010

Příloha č. 2- Objednatelem předložený nákres trasy optického vedení